养护作业安全管控平台采购

竞争性谈判文件

采购编号：2023-AQFW-01

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司

2023年5月

目录

一、谈判公告

二、竞争性谈判文件须知

三、用户需求书

四、报价文件格式

五、合同协议书格式

- 一、谈判公告

一、采购条件：福建省高速公路养护工程有限公司对养护作业安全管控平台（项目编号：2023-AQFW-01），以公开竞争性谈判方式确定一家供应商提供养护作业安全管控平台。

二、项目内容和周期

（一）项目内容

为降低公路施工作业安全风险，预防事故发生，公司拟引进“养护作业安全管控平台”，加强涉路施工现场预警能力与监管能力，降低事故风险。

- 采购数量：拟采购养护作业安全管控平台1套，包括电脑端软件系统1套、手机端APP 1套、云服务器租用1年、智能安全管控机器人1台、智能穿戴终端（对讲机）3台、智能穿戴终端（预警手环）15个、智能路锥（导航软件上显示施工位置）5个、智能路锥（碰撞后触发预警）100个等附属设备。

- 平台实现功能：

- （1）实现养护施工作业现场可监、可控、可管。

- （2）有效解决管理里程长、施工点位多、监控覆盖不足等问题。

- （3）有效预防养护施工作业现场事故的发生。

- （4）更好的提升现场事故的预防能力、现场处置和监督能力。

- 产品要求:

- （1）养护作业安全管控平台电脑端系统费用包含系统开发、使用培训、后期维护、系统升级等内容，之后不再收取任何费用，具有施工点位地图显示，现场施工画面实时查看、存储等功能。同时及时根据采购人现有系统的要求，调整软件系统兼容性，使之能够接入采购人现有系统内正常流畅运行。

- （2）手机端APP能与养护作业安全管控平台电脑端软件系统联动并且具有相同的功能，费用包含系统开发、使用培训、后期维护、系统升级等内容，之后不再收取任何费用。同时及时根据采购人现有系统的要求，调整软件系统兼容性，使之能够进行个性化定制。

- （3）智能安全管控机器人能与养护作业安全管控平台联动，具有自动摇旗指挥疏导交通，语音灯光警示过往车辆，维护养护作业现场秩序，过往车辆预警监测、测速。同时监控中心通过互联网实时对养护施工现场进行监控和广播远程指导和提醒。能根据采购人要求对产品功能等内容进行个性化定制。

- （4）智能穿戴终端（对讲机），具有实时定位、接收现场机器人监测预警信息、与监控中心语音对话、续航时间长。

- （5）智能穿戴终端（预警手环），具有持续提醒施工人员进行危险预警功能。

- （6）智能路锥（导航软件上显示施工位置），放置在现场后能在导航软件上显示施工位置，提醒驾驶人员注意前方施工。能根据采购人要求对产品功能等内容进行个性化定制。

- （7）智能路锥（碰撞后触发预警），收到碰撞后能触发危险预警，提醒现场人员。能根据采购人要求对产品功能等内容进行个性化定制。

（二）项目周期：合同签订后一周之内交付电脑端软件系统、手机端APP和附属设备，拟于交付养护作业安全管控平台并接受乙方指导掌握平台使用后七个工作日内按照技术标准要求进行最终验收工作。

三、报价人资格要求

（一）具有法人资格，有效营业执照；

（二）具有相关业绩，至少提供3个公司生产销售养护作业安全管控平台应用的工程项目合同；

（三）报价人无严重失信行为，需提供报价人的信誉情况证明材料[本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”栏目查询结果的网页扫描或完整信息的截图复印件]；

（四）报价人应为独立报价人，不接受联合体报价；

（五）报价人须为一般纳税人且能够开具增值税专用发票。

四、竞争性谈判文件的获取

凡愿意参加报价的合格报价人请于2023年5月23日至2023年5月26日通过福建省高速公路集团有限公司（网址：www.fjgsgl.com）或福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载谈判文件。

五、报价文件的递交及相关事宜

（一）本项目不组织进行现场考察。

（二）报价文件递交的截止时间2023年5月26日16时00分，报价人将报价文件递交至福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期2号楼8楼会议室。

（三）逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

六、报价会时间及地点

报价会时间：2023年5月26日16时00分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证复印件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求获取竞争性谈判文件的报价文件将被拒绝。

七、履约保证金

成交报价人应在收到成交通知书7个日历日内，向采购人缴纳合同含税总价5%的履约保证金或履约保函(银行或保险保函)，若成交报价人存在违约责任，则将不退还履约保证金。该履约保证金在服务期满后的14个工作日内无息退还。逾期未提交履约保证金或履约保函的将视为自动放弃成交资格。报价人应完全满足上述要求并在响应文件中进行明确承诺，否则视为未实质性响应谈判文件要求，其响应文件将被拒绝。

八、发布公告的媒体

发布公告的媒体：福建省高速公路集团有限公司（网址：www.fjgsgl.com）、福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）。

九、联系方式

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司。

地址：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期2号楼

电话：18650492485  联系人：黄先生

- 二、竞争性谈判文件须知

A、报价人

1.合格的报价人

1.1报价人资格要求

（1）具有法人资格，有效营业执照；

（2）具有相关业绩，至少提供3个公司生产销售养护作业安全管控平台应用的工程项目合同；

（3）报价人无严重失信行为，需提供报价人的信誉情况证明材料[本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”栏目查询结果的网页扫描或完整信息的截图复印件]；

（4）报价人应为独立报价人，不接受联合体报价；

（5）报价人须为一般纳税人且能够开具增值税专用发票。

2.报价委托授权

2.1如报价人不是法定代表人，须持有第四部分报价文件中“4-2授权委托书”（统一格式）。

3.报价费用

3.1无论报价过程中的作法和结果如何，报价人自行承担所有参加报价有关的全部费用。

B、竞争性谈判文件

4.竞争性谈判文件

4.1竞争性谈判文件由竞争性谈判文件总目录所列内容组成。

4.2报价人应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。不按竞争性谈判文件的要求提供的报价文件和资料，可能导致报价被拒绝。

5.竞争性谈判文件的澄清

5.1报价人对竞争性谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，在获取竞争性谈判文件后用书面或电子版形式于报价会前二日通知采购人。采购人认为有必要答复时，可用书面或电子版形式作出答复，并将答复内容作为竞争性谈判文件的补充部分，公布到福建省高速公路集团有限公司（网址：www.fjgsgl.com）或福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）。

6.竞争性谈判文件的修改

6.1在报价截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对报价人提问的澄清，均可对竞争性谈判文件用补遗书的方式进行修改。

6.2对竞争性谈判文件的修改，将以网上发布补遗书的形式进行公告，补遗书将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有报价人有约束力。

C、报价文件

7.报价文件的组成

1.资格审查及证明资料（附件一）

2.报价书（附件二）

3.报价函（附件三）

4.报价明细表（附件四）

5.法定代表人身份证明书和授权委托书（附件五）

6.承诺函（附件六）

7.公司生产销售养护作业安全管控平台应用的工程项目情况表（附件七）

8.技术部分（附件八）

8.报价

8.1报价人的报价为在报价活动实施期间，完成报价工作内容的各项费用，应包括但不限于：人工、材料、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

8.2有效的报价：报价人的报价在控制价以内的为有效报价。

8.3报价人所填写的单价和合计价全部采用人民币表示。

8.4最高控制价：345390元（含税）。

8.5已标价报价清单的修正：在签订合同前，如采购人认为成交人已标价清单存在不平衡报价，在不改变报价的前提下，成交人必须接受采购人对相关部分单价或总额价的修正，并按采购人规定的时间提交修正后的已标价工程量清单，否则，采购人将取消其成交资格。

9.报价文件的签署及规定

9.1组成报价文件的各项资料均应遵守本条。

9.2报价人应填写全称，同时加盖印章。

9.3报价文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

9.4报价文件一式3份。

D、报价文件递交

10.报价文件的密封及标记

10.报价文件应密封包装，并注明项目名称、报价人名称与地址，封口需加盖报价人公章或授权代表签字。

11.报价截止时间

11.1报价文件必须在报价截止时间前送达指定的报价地点。

11.2采购人推迟报价截止时间时，将以网上发布公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，采购人和报价人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

E、文件开启及评审

12.报价文件的开启

采购人将在报价文件的递交截止时间开启报价文件。

13.报价文件的评审

评审由采购人组建的评审小组负责，评审小组对竞争性谈判文件具备实质性响应的报价文件进行评审。

13.1报价文件的初审

内容为报价文件是否符合竞争性谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。

有下列情形之一的，将按照否决文件处理：

（1）报价书不按要求密封及标记的；

（2）未按竞争性谈判文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；

（3）报价书没有法定代表人或其授权代表签字的。

（4）不符合报价人资格要求的。

13.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

（3）报价人不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

13.3采购人对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据报价会后的任何外来证明。

13.4报价文件的澄清

13.4.1采购人有权就报价文件向报价人提出询问或澄清要求。报价人必须按照采购人通知的时间进行答疑和澄清。

13.4.2必要时采购人可要求报价人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有报价法定代表人或其授权代表的签字，并将作为报价文件的一部分。

13.4.3报价人对报价文件的澄清不得改变报价价格等实质性内容。

14.报价文件的评分

本次报价采用综合评分法。

| 综合评分法分值构成 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 分值 |
| 一、报价部分评分（满分10分） |  |  |
| 1 | 本次报价在本产品最低销售价格基础上，下调20%得10分，下调15%得9分，下调10%的的8分，下调5%得7分。 | 满分10分 |
| 二、商务部分评分（满分15分） |  |  |
| 2 | 提供3个销售合同得9分，提供4个销售合同的得10分，提供5个销售合同的得11分，提供6个销售合同的得12分，提供7个销售合同及以上的的得15分。 | 满分15分 |
| 三、技术部分评分（满分75分） |  |  |
| 3 | 设备续航能力。机器人续航达到4个小时得12分，达到8个小时得14分，达到12小时的16分，达到24小时得18分，达到32小时及以上得20分。（须出具生产厂商的续航能力证明报告） | 满分20分 |
| 4 | 具备电脑端软件系统能实现养护施工作业现场情况随时查看、视频影像可存储、施工位置可显示、能通过系统指挥现场、分级管理功能的得10分，不具备电脑端软件系统的得6分，具备软件但功能不完善的得8分。（须出具供应商的证明报告）满分10分 |  |
| 5 | 机器人摄像能力。无摄像能力的得9分，有摄像能力的满足单方向摄像头加1分，双向摄像头加1分，摄像头高度1米加1分，高度1米以上加1分，摄像头高度可调节加1分，各项功能全部具备的得15分，本项满分15分。（须出具生产厂商的证明报告） | 满分15分 |
| 6 | 机器人摇旗功能。不具备摇旗功能的得3分，机器人具有摇旗功能得4分，具有可调节高度摇旗功能得5分。（需提供影像证明） | 满分5分 |
| 7 | 预警雷达：满足雷达具备测速和测距功能，且雷达高度支持升降调节，直线空旷条件下大车探测距离最远可达240米，小车200米的得10分，功能不完善的得8分，没有预警雷达的得6分。（须出具生产厂商的证明报告） | 满分10分 |
| 8 | 具备手机APP，能实现实现养护施工作业现场随时查看、视频影像可存储、施工位置可显示、能通过系统指挥现场、分级管理功能的得10分，不具备手机APP的得6分，具备手机APP但功能不完善的得8分。（须出具供应商的证明报告） | 满分10分 |
| 9 | 承诺对电脑端软件系统和手机APP终生免费升级换代，对附属设备终生进行维修保养并提供现场技术服务的得5分，没有承诺以上或者承诺不足的得0分（需提供承诺函） | 满分5分 |
| 说明：总分100分，其中：报价部分满分10分，商务部分满分15分，技术部分满分75分。 |  |  |

15．成交

15.1按照以上评分方法评定最高得分的报价人作为成交人。

F、授予合同

16.采购人有接受和拒绝任何或所有报价的权力

16.1为维护国家利益和公众利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或所有报价人成交的权力。

17.成交通知书

17.1在报价有效期内，采购人以《成交通知书》形式通知评委会所选定的成交人。

18.签订合同

18.1成交人应该按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按报价会后撤回报价处理。

18.2竞争性谈判文件、成交人的报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19.合同协议书的签订

19.1成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目的实施，不得将成交项目转让（转包）给他人。

20、验收

20.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与成交人共同进行。

20.2在验收时，成交人应向采购人提供服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

20.3由采购人对服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与报价要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

20.4成交人已将本项目所产生的至少2项科技创新的知识产权（计算机软件著作权或专利）申请给采购人。

三、 用户需求书

一、背景工程概况

为降低公路施工作业安全风险，预防事故发生，拟引进“养护作业安全管控平台”加强涉路施工现场预警能力与监管能力，降低事故风险。

二、平台主要组成

养护作业安全管控平台，包含养护作业安全管控平台1套，包括电脑端系统1套、手机端APP1套、云服务器租用1年、智能安全管控机器人1台、智能穿戴终端（对讲机）3台、智能穿戴终端（预警手环）15个、智能路锥（导航软件上显示施工位置）5个、智能路锥（碰撞后触发预警）100个等附属设备。

三、成果验收考核形式与指标

交付养护作业安全管控平台并指导甲方应用平台及其附属设备，完成2项知识产权申请归甲方，经验收通过。

四、报价文件格式

封面

养护作业安全管控平台采购

合作单位选择

竞争性谈判文件

采购编号：2023-AQFW-01

报价人名称 ：

日       期 ：

附件一

1.资格审查及证明资料

（1）具有法人资格，营业执照，报价人应提供《营业执照》。

（2）具有相关业绩，至少提供3个公司生产销售养护作业安全管控平台应用的工程项目合同；

（3）报价人无严重失信行为，需提供报价人的信誉情况证明材料[本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”栏目查询结果的网页扫描或完整信息的截图复印件]并加盖报价人公章。

附件二

2.报价书

福建省高速公路养护工程有限公司：

根据贵方为养护作业安全管控平台采购的竞争性谈判邀请，签字代表经正式授权并代表应人提交响应文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方承诺的报价总价（含税费等所有费用）为人民币      ，即        （中文大写表述）。若我方成交，执行合同期间，我方养护作业安全管控平台及其附属设备交付后， 提供给采购人的发票均为按报价文件承诺的可抵扣增值税税率 6 %的增值税专用发票（若国家有相应的最新税率则按最新税率），增值税与采购人凭有效票据据实结算。

- 报价人将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

- 报价人已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本竞争性谈判有效期自报价会之日起7个日历日，报价人在竞争性谈判有效期内撤回报价，愿意接受贵单位处罚。

- 本单位一旦荣幸地成为本项目的签约方，同意将贵单位竞争性谈判文件标准文本中的“合同条款”和本报价书作为合同的组成部分。

- 报价人同意提供采购人可能要求的与其采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

- 与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

报价人代表姓名：

报价人（加盖公章）：

日期：         年         月         日

附件三

3.报价函

福建省高速公路养护工程有限公司：

在研究了养护作业安全管控平台采购的竞争性谈判文件后，我司愿意按人民币（大写）          元（￥        元）的总价，遵照竞争性谈判文件的要求承担本合同的工作。

报价人：                         （盖章）

法定代表人或其授权代表人：         （签名）

日期：     年     月    日

附件四：                     4.报价明细表

供应商名称：（全称加盖单位公章）  项目编号∶ 2023-AQFW-01  货币单位：元人民币

| 序号 | 采购项目 | 品牌 | 型号 | 生产厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业安全管控平台电脑端软件系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 养护作业安全管控APP（手机端） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 智能安全管控机器人 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智慧施工安全管控穿戴终端（对讲机） |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 智慧施工安全管控穿戴终端（预警手环） |  |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 6 | 智能路锥（导航软件上显示施工位置） |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 7 | 智能路锥（碰撞后触发预警） |  |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 8 | 云端服务器租用 |  |  |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高限制总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 345390.00 |  |

注：

1.单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，若单价有明显的小数点差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。各细目的合价累计不等于报价总价时，应以各细目的合价累计数为准，修正报价总价。若经算术性修正后与原报价总价相差1%及以上，按作废处理。

2.价格表中的每一报价项目，都需填报单价或合计价，对于没有填报单价或总额价的报价项目，其费用应视为已包括在价格一览表的其他单价或总额价中。除在报价时按报价人须知有关规定处理外，若报价人中选，仍需完成未报价项的货物及服务，但不能得到结算和支付。

3.本项目所报的报价应包括采购文件规定的项目及附属设备的采购、制造、税费、运输、安装、调试、验收、售后服务等所有责任和义务，还应包括所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴纳的费用，以及可合理推断的责任和义务。

4.表中的机械设备供货地点以采购人的通知为准。采购人有权对供货地点、供货数量进行适当调整，最终供货数量根据实际供货情况结算。报价人应充分考虑因实际供货数量与清单中数量可能存在较大差异、实际供货地点变更而导致运费变动而产生的报价风险。

5. 报价人报价单价或者报价总价超出相应最高限价者，按无效报价处理。

报价人：                         （盖章）

法定代表人或其授权代表人：         （签名）

日期：     年     月    日

附件五

5.法定代表人身份证明书或授权委托书

5-1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：            年龄：            职务：

系                            （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：

特此证明。

报价人：                         （盖章）

日期：     年     月    日

5-2 授权委托书

福建省高速公路养护工程有限公司：

兹介绍          同志前往你处参加贵公司组织的养护作业安全管控平台采购竞争性谈判活动，全权代表本单位处理竞争性谈判过程的一切事宜，包括但不限于：参与竞争性谈判、合同谈判、签约等。我方代表在竞争性谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。

附授权代表人正反面身份证扫描件。

报价人：                         （盖章）

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

日期：     年     月    日

附件六

6.承诺函

福建省高速公路养护工程有限公司：

很荣幸能参与上述项目的报价。我方                     （报价人名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受竞争性谈判文件的一切规定和要求。

2．报价人在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3．若成交，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完成工作内容。

4．在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按竞争性谈判文件和相关法律法规给予惩罚，我方完全接受。

5. 成交报价人应在收到成交通知书15个日历日内，向采购人缴纳合同含税总价5%的履约保证金或履约保函(银行或保险保函)(银行或保险保函)，若成交报价人存在违约责任，则将扣除履约保证金。该履约保证金在服务期满后的14个工作日内无息退还。逾期未提交履约保证金或履约保函的将视为自动放弃成交资格。

6．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人：                         （盖章）

日期：     年     月    日

附件七

- 7.公司生产销售养护作业安全管控平台

- 应用的工程项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 养护作业安全管控平台应用的工程项目名称 |  |
| 工程项目概况（包括工程周期、施工内容、项目规模、交通布控时间等） |  |
| 工程项目应用养护作业安全管控平台周期（天） |  |
| 养护作业安全管控平台使用效果 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个工程项目，并标明序号。

2.报价人应在本表后附相关业绩证明材料（扫描件）。

附件八：                         8.技术部分

（根据采购内容及要求编写技术方案，方案不限于以下内容）

一、养护作业安全管控平台组成介绍。

- 主要功能介绍。

1.养护作业安全管控平台整体功能介绍

2.养护作业安全管控电脑端软件系统功能介绍

3.养护作业安全管控手机APP功能介绍

4.智能安全管控机器人功能介绍

5.智能穿戴终端（对讲机）功能介绍

6.智能穿戴终端（预警手环）功能介绍

7.智能路锥（导航软件上显示施工位置）功能介绍

8.智能路锥（碰撞后触发预警）功能介绍

五、合同协议书格式

合同编号：

技术服务合同

项   目   名   称： 养护作业安全管控平台采购

委托方（甲 方）：

受托方（乙 方）：

签 订 日 期：

签 订 地 点：

有 效 期 限：

填  写  说  明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方(委托方)解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无须填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电   话：              传  真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电   话：             传  真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就  养护作业安全管控平台采购 项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标：完成养护作业安全管控平台及其附属设备开发生产并交付甲方，并提供云服务器租用、设备使用流量卡、指导甲方使用平台及其附属设备，提供电脑端软件系统和手机APP相关知识产权成果。

2.技术服务内容：

（1）平台交付，主要内容包含软件与硬件两部分，软件部分含有养护作业安全管控平台电脑端软件系统1套、养护作业安全管控APP（手机端）1套，云服务器租用1年、硬件部分含有智能安全管控机器人1台、智能穿戴终端（对讲机）3台、智能穿戴终端（预警手环）15个、智能路锥（导航软件上显示施工位置）5个、智能路锥（碰撞后触发预警）100个等现场附属配套设备。

（2）平台使用指导。乙方应安排技术人员到现场指导甲方使用养护作业安全管控平台。

（3）知识产权申请。乙方至少要负责帮助甲方申请2项科技创新的知识产权（计算机软件著作权或专利），知识产权归甲方所有。

3.技术服务的方式：乙方开发生产养护作业安全管控平台，并在约定日期内交付指导甲方使用养护作业安全管控平台的硬件以及软件。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点      成交通知书约定的地点           ；

2.技术服务期限：           终生              ；

3.技术服务进度：    乙方应在合同签订之日起7日内完成平台及其附属设备的交付，并向甲方提供指导服务。本项目乙方至少要负责帮助甲方申请2项科技创新的知识产权（计算机软件著作权或专利），知识产权归甲方所有，在确认知识产权归甲方后的7个工作日内，甲方按照技术标准要求进行最终验收工作；

4.技术服务质量要求： 符合竞争性谈判文件要求，满足甲方需求；

5.技术服务质量期限要求：     终生          ；

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：   无

2.提供工作条件：   无

3.其        它：   无

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：           无

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务费总额为：                                        ；

2.技术服务费由甲方：   分期   （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

1.第一期支付：在乙方完成养护作业安全管控平台交付并提供服务指导与申请2项科技创新的知识产权（计算机软件著作权或专利）归甲方所有，并经甲方验收合格后，乙方提交金额为合同价款的可抵扣增值税专用发票后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同含税总价的90%，计人民币大写元整（￥ ）。

2.终期支付：在第一期支付完成后的30日内，甲方收到乙方提出的尾款支付申请和书面收据后的60日内支付剩余合同价款（合同含税总价10%，计人民币大写元整（￥ ））。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

户    名：

地    址：

账    号：

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：  无

2.涉密人员范围： 无

3.保密期限：      无

4.泄密责任： 无

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）： 甲方提供给乙方的相关技术资料和涉及本合同项目的招投标、采购、验收交付、技术服务的所有相关资料和信息。

2.涉密人员范围：       乙方参与本合同项目的全部人员

3.保密期限：      三年

4.泄密责任：      乙方负责全部资料的追回，并承担泄密给甲方造成的相应损失。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在    30    日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

第七条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：

（1）甲方在收到养护作业安全管控平台及其附属硬件设备并接受乙方指导，同时乙方已经完成申请2项科技创新的知识产权（计算机软件著作权或专利）归甲方后的七个工作日内，甲方按照技术标准要求进行验收，若经验收不合格，甲方有权要求乙方将不合格的附属设备退回并终止合同，由此产生的一切损失由乙方承担，同时没收履约保证金；

（2）甲方在验收过程中，如发现附属硬件设备的规格型号、技术性能等与甲方要求不符，视为验收不合格。

2.技术服务工作成果的验收标准：符合竞争性谈判要求，满足甲方需求。

3.技术服务工作成果的验收方法： 由甲方专家组进行验收。

4.验收的时间和地点：        达到验收条件后由甲方指定

第八条  双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归    甲    （甲、双）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归    甲    （乙、双）方所有。

3.受托方（乙方）采取总价包干形式承担本项目，期间涉及到一切费用由受托方（乙方）自行承担。

第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.  乙  方违反本合同第  七  条约定，应当  承担所需费用，直至养护作业安全管控平台及附属设备达到验收标准，由此给甲方造成损失的，乙方还应负责赔偿。

2.  乙 方违反本合同第  二、十六 条约定， 甲方有权拒付服务费用，直至养护作业安全管控平台及附属设备实现约定的内容通过验收，由此给甲方造成损失的，乙方还应负责赔偿。

3. 乙方逾期交付养护作业安全管控平台及其附属设备的，每逾期一日，应向甲方支付逾期履行违约金1000元，甲方有权直接在终期支付款中扣除。若逾期超过30天以上的，甲方有权单方解除合同。造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

4. 在现有技术服务认识的基础上，由于乙方工作成果资料或文件出现遗漏或错误造成工程质量事故损失，乙方负责采取补救措施外，免收或返还直接受损失部分的技术服务费并赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付款的万分之一支付逾期付款违约金。

第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人；乙方指定          为乙方项目负责人，指定      为乙方项目联系人。项目联系人、项目负责人承担以下责任：

1.  负责组织人员交付养护作业安全管控平台并指导平台及其附属设备的使用等工作  ；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.发生不可抗力事件；

第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解不成的，确定按以下第

2   种方式处理：

1.提交     福州市      仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条  通知与送达：

1.本协议项下或与本协议有关的所有通知均应以中文书就，并以传真、专人递送、快递或挂号邮件方式，按下述地址向有关方送达。

甲方:

负责人或联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

乙方:

负责人或联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

2.通知在下列时间视为送达（拒收亦视为送达）：若以传真方式发送，在发送通知的传真机以传送报告形式确认发送成功之时视为送达；若以专人递送、快递方式发送，以收件人签收之时视为送达；或若以邮资预付的挂号邮件方式递送，以投邮后第5日视为送达。

3.任一方变更通讯地址的应及时以书面方式通知对方，对方在未得到正式通知之前，将有关文件送达该方原地址即视为已送达。

4.各方一致同意将本条所列地址作为仲裁和/或诉讼（如有）文书的送达地址。

第十四条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.           无                                          。

第十五条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以    附件

方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料：           无

2.可行性论证报告：         无

3.技术评价报告：           无

4.技术标准和规范：         无

5.原始设计和工艺文件：     无

6.其它：                   无

第十六条  双方约定本合同其它相关事项为：

1、本项目乙方至少要申请2项科技创新的知识产权（计算机软件著作权或专利），知识产权归甲方所有。

2、乙方需要根据甲方提出的要求对养护安全管控系统进行改造定制。软件部分包括电脑端软件系统、手机APP需要根据甲方现有系统要求对软件平台进行兼容性调整，使之能接入甲方现有系统正常流畅运行。硬件方面包括智能安全管控机器人、智能穿戴终端（对讲机）、智能穿戴终端（预警手环）、智能路锥（导航软件上显示施工位置）、智能路锥（碰撞后触发预警）等附属设备应根据甲方要求对产品功能等内容进行个性化定制。

第十七条  本合同一式  捌  份，合作双方各执 肆 份，具有同等法律效力。

第十八条  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖签名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

甲方：                                        （盖章）

法定代表人/委托代理人：                        （签名）

年    月    日

乙方：                                         （盖章）

法定代表人/委托代理人：                        （签名）

年    月    日

——————————————————————————————

廉政合同书

合同编号：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

为加强高速公路各项目的廉政建设，规范高速公路各项目中甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关法律法规关于项目建设廉政规定和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》的规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的                           技术服务合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用；

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动；

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品；

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用；

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动；

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以建议交通工程建设主管部门给予乙方限制其一至三年内不得进入福建省交通工程建设市场的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。日常监管由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为                                            的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条  本合同一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各   份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人                                   法定代表人

或其委托代理人（签字）：         或其委托代理人（签字）：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

传真：                          传真：

年     月     日                                年       月     日