采购项目:永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目建机一体化专业分包

采 购 文 件

采购编号: SZ-2023-WZ-008

采 购 人：福建省高速市政工程有限公司

2023年08月

目    录

第一章  采购公告	4

第二章  竞价须知	11

第三章  评审办法	29

第四章  合同条款及格式	36

第五章  技术规格	65

第六章  竞价文件格式	70

特别声明

本项目不属于依法必须招标的项目，也不属于政府采购项目，不受《招标投标法》和《政府采购法》的约束，仅以企业的规章制度或项目采购文件为依据。

第一章  采购公告

本次物资采购货物为永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目建机一体化专业分包进行公开采购，采购人为福建省高速市政工程有限公司，使用人为福建省高速市政工程有限公司。现欢迎国内合格竞价人对该采购货物及服务进行密封竞价。

- 1．项目概况

1.1项目建设地点：福建省泉州市永春县

1.2项目概况：永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目总投资约16380.12万元，总建筑面积 38582.5㎡，最大单体建筑面积19818.1㎡，最大建筑层高3层，建筑最高高度为19.35m，最大单跨跨度为9.8m；主要建设快递分拨仓库、零担货运中心、多功能仓库、农产品交易中心、冷藏库、配电房及其他配套工程等。本次招标为该项目的工程垂直运输设备施工协作队伍采购。

1.3采购内容

具体数量、规格及送货地点见下表。

| 序号 | 机械 名称 | 规格 型号 | 出厂日期 | 数量（台） | 暂定租期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ125 (TCT6513-8A) | 2020-2023年 | 2 | 按实结算 |
| 2 | 施工升降机 | SC200/ 200B | 2020-2023年 | 6 | 按实结算 |
| 说明：1、机械使用费包括:安装及拆卸过程中使用的所有辅助设备吊装费用25吨及以下汽车吊、机械预埋件材料及安装费用、顶升加节材料及安装费用、锚固材料及安装费用、告知及使用登记等备案及四方验收配合费、维护、保养材料及安装费用; - 2、机械使用费和安拆费报价均为含税价(含9%机械租赁专用发票)，费用由成交人开具含9%机械租赁专用发票增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |

- 2.竞价人资格要求

- （1）中华人民共和国境内(不含港澳台地区)合法注册的独立法人，竞价人需被列入福建省建筑起重机械一体化企业名录。

（2）竞价人必须在人员、机械设备、资金等方面拥有承担本项目施工的能力，具备有效的资格证件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证等相关资料）；

（3）竞价人需提供一个近三年（2020年8月-至今）建筑起重机械一体化（塔式起重机、施工升降机、垂直运输设备类）类似施工业绩（以提供的施工合同或结算资料作为证明材料）。

（4）企业不存在被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中失信被执行人名单中；

（5）企业或其法定代表人、拟委任的现场负责人在“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/）中近三年内无行贿犯罪行为；

（6）本次采购不接受联合体形式申请。

（7）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞价，否则相关竞价无效。

（8）每个竞价人只能有一个报价，否则按作废处理。

- 3.采购文件的获取

3.1 本次采购采取线上下载采购文件，线下提交竞价文件的方式；

3.2 凡愿意参加报价的竞价人请于2023年8月4日至2023年8月10日通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

3.3本次采购文件不收取费用。

- 4．竞价报名

- 4.1 凡愿意参加竞价的竞价人须在2023年8月8日上午12：00（北京时间）前，将附件一的《竞价报名函》发送至邮箱1031050222@qq.com，未提供或没有按时按要求提供《竞价报名函》的竞价人的竞价文件将不予接收。

- 4.2 《竞价报名函》见附件一，竞价人需按采购文件要求填写并加盖公章，按上述约定期限前将《竞价报名函》扫描件发送至邮箱1031050222@qq.com，文件和邮件名称统一为“采购项目+竞价人单位名称”，未按要求的报名函不予接收。

- 4.3 《竞价报名函》原件需放在竞标文件（五）资格审查资料的5.4其他里面，与竞标文件一同提交，未按要求的提供《竞价报名函》原件的将视同不响应采购文件处理。

- 5.竞价保证金和竞价文件的递交

5.1参加本次竞标的竞价人应提交一份人民币贰万元整的竞价保证金，采用银行转账（基本存款账户现金转账）或保函（银行保函、保险保函、担保保函等）形式缴纳。保证金递交截止时间见采购文件竞价人须知前附表。

5.2竞价文件递交的时间、地点

竞价文件书面递交时间为2023年 08月11日10:30-11:00（北京时间），竞价文件的递交截止时间为2023年 08月11日 11:00 （北京时间）。竞价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求获取采购文件的竞价文件将被拒绝。

递交地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号福建高速集团2号楼8层

报价开启时间：2023年 08月11日 11 : 00

5.3 上述安排如有变化，采购人将通过书面形式通知参加竞价的竞价人。

- 6.本项目采用的评审办法：最低价评审法。

7.凡对本次采购提出疑问，请在竞价截止时间前 2 天以信函或传真的形式与福建省高速市政工程有限公司联系。

采购人：福建省高速市政工程有限公司

地  址：福州市仓山区城门镇林浦路367号福建省高速集团2号楼8层

联系人：林先生

电  话：13950166527

福建省高速市政工程有限公司

2023年8月4日

附件1

竞价报名函

致：福建省高速市政工程有限公司

本公司申请参加 永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目建机一体化专业分包 的竞价，同意遵守贵司的各项采购规则。

- 一、竞价人全称：    （竞价人公司全称）

- 二、采购项目：

- 三、项目编号：

四、联系人信息

联系人姓名：

联系电话：

竞价人（加盖公章）：

日期：    年    月    日

备注：按采购文件要求填写并加盖单位公章，按要求将扫描件发送至邮箱1031050222@qq.com。

第二章  竞价须知

竞价须知前附表

竞价须知前附表是对竞价须知的补充和修改，二者如有矛盾，应以本前附表为准。

| 对应 条款号 | 对应条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购编号 | SZ-2023-WZ-008 |
| 1.1.3 | 采购人 | 采购人：福建省高速市政工程有限公司 地址：福州市仓山区城门镇林浦路367号福建高速集团2号楼8层 联系人：林先生 电 话：13950166527 邮 箱: 1031050222@qq.com |
| 1.1.4 | 采购名称 | 永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目建机一体化专业分包 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 详见采购公告“1.3采购内容”。 |
| 1.4.1 | 竞价人应具备承担本采购物资生产供应能力 | 营业范围要求：见采购公告。 财务能力要求：见采购公告。 质量保证能力要求：见采购公告。 供货实力要求：见采购公告。 履约信用要求：见采购公告。 其他要求：见采购公告。本次采购不接受联合体竞价。 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改、补充等 |
| 2.2.1 | 竞价人要求澄清采购文件 | 截止时间：2023年08月8日 : |
| 2.2.2 | 采购文件的澄清发送和发送形式 | 截止时间：2023年08月8日 : 发送形式：通过采购文件发布同网址。 |
| 2.3.1 | 采购人修改采购文件 | 截止时间：2023年08月9日 : 形式：通过采购文件发布同网址。 |
| 3.1.1 | 构成竞价文件的其他材料 | 修改、书面澄清、说明、补正和承诺等。 竞价人须按照第七章“竞价文件格式”的承诺格式和采购文件中要求作出承诺的内容做出相应承诺。 |
| 3.3.1 | 竞价效期 | 竞价有效期：90 天 |
| 3.4.1 | 竞价保证金 | 1.每个竞价人应提交一份人民币贰万元整的竞价保证金，采用银行转账（基本存款账户现金转账）或保函（银行保函、保险保函、担保保函等）形式缴纳。 2.采用银行转账，须在2023年08月9 日17 :00 前汇入采购人指定银行账号： 保证金账户： 福建省高速市政工程有限公司 开 户 行： 兴业银行股份有限公司厦门集美支行 账 号： 129980100100246485 注：竞价保证金单据汇款附言上请注明“永春物流园垂直运输设备竞价保证金”字样。 3. 竞价保证金有效期与竞价有效期一致。 |
| 3.4.2 | 最高控制价 | 本项目最高控制价：860000元（含税），增值税率9%。其中塔式起重机机械设备使用费按最高18000元/月/台、进出场、安装、拆卸费按最高25000元/台；施工升降机设备使用费按最高9000元/月/台、进出场、安装、拆卸费按最高12000元/台；260吨吊车费包干价按最高18000元。塔机司机按最高8000元/月/人、施工电梯司机按最高5000元/月/人、加班费按最高30元/小时，计算本项目最高控制价。 本采购项目清单中每一项设置有最高控制单价和最高控制总价，竞价人竞价的每一项清单单价或竞价总价均不得超出最高控制价者，若出现任何一项超出最高控制价，则按作废处理。 |
| 3.5.3 | 近年财务状况的年份要求 | 本项目不适用 |
| 3.5.4 | 近年竞价物资合格检测报告的年份要求 | 本项目不适用 |
| 3.5.5 | 近年同类竞价物资供货业绩表（新产品除外）的年份要求 | 竞价人需提供一个近三年（2020年8月-至今）建筑起重机械一体化（塔式起重机、施工升降机、垂直运输设备类）施工业绩（以提供的施工合同或结算资料作为证明材料）。 |
| 3.5.6 | 履约信用证明的年份要求 | 自2020年1月1日以来在福建省高速公路采购中出现过在竞价有效期内撤回竞价、放弃成交、挂靠竞价、围标串标等行为且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准）或被福建省高速市政工程有限公司因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商及存在以下情形的生产厂家或经销商，资格审查不予通过。 ①发生的重大产品质量问题被取消竞价资格且处于处罚期（以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；②国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；③“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人；④自竞价文件递交之日起前1年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。 |
| 3.5.7 | 其他资格内容要求 | 见采购公告。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按竞价文件要求 |
| 3.6.4 | 竞价文件副本份数 | 副本1份，竞价人如成交且采购人要求时，应提供额外要求份数的竞价文件；当正本、副本不一致时，以正本为准。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 竞价文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页装订或其他类似活页方式。 |
| 4.1.5 | 封套上写明 | 采购名称、采购编号、包件号和竞价人全称，每一密封信封上注明“于___________________之前（指采购公告规定的开启日期及时间）不准启封”的字样并加盖公章，密封处应有密封章。 |
| 4.2.1 | 竞价截止时间 | 2023年08月11日11: 00 |
| 4.2.2 | 递交竞价文件地点 | 福州市仓山区城门镇林浦路367号福建高速集团2号楼8层 |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 开启时间：同竞价截止时间。 开启地点：同递交竞价文件地点。 |
| 5.2 | 开启程序 | （1）密封情况检查：竞价人代表检查。 （2）开启顺序：采购人随机开启。 （3）竞价人代表是否在开启记录上签字不影响开启记录的效力。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审人员确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定成交人 | □是 þ否，推荐的成交候选人数：1-3名。 |
| 7.2.1 | 成交候选人公示媒介 | 福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.1 | 澄清修改文件解释顺序：对采购文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 |  |
| 3.2.2 | 各物资类别和包件的结算、定价方式详见合同专用条款13款。 |  |
| 3.4.3 | 公示结束后，10个工作日内向未被推荐为成交候选人且未出现3.4.4款情况的竞价人退还竞价保证金。采购人与成交人签订合同5个工作日后，向成交人和其他未出现3.4.4款情况的被推荐成交候选人退还竞价保证金。（具体退还竞价保证金退回原进账账户） |  |
| 1 | 合同的支付及支付方式： ①成交人每月提交相关内业及计量资料后根据每月计量金额开具全额增值税专票，采购人按月支付已完成工程量的100%。②按月计费项目若剩余天数不足月的，按照约定的月费用标准除以30天乘以实际天数计算。③机械设备进场安装费、拆卸退场费用于退场跟当月租金一同结算付清。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本采购项目有关物资设备（下称采购物资）已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2采购编号：见竞价人须知前附表。

1.1.3采购人：见竞价人须知前附表。

1.1.4采购名称：见竞价人须知前附表。

1.1.5项目名称：见竞价人须知前附表。

1.2 资金来源及落实情况

采购项目的资金来源及落实情况：资金已落实。

1.3 采购内容、技术要求、计划交货期和交货地点

1.3.1采购内容：见竞价人须知前附表。

1.3.2采购的技术要求：见第六章 技术规格书。

1.3.3采购的计划交货期和交货地点：见采购公告。

1.4 竞价人资格要求

1.4.1竞价人应具备承担本次采购物资生产供应能力。

（1）营业范围要求：见竞价人须知前附表；

（2）生产能力要求：见竞价人须知前附表；

（3）财务能力要求：见竞价人须知前附表；

（4）质量保证能力要求：见竞价人须知前附表；

（5）供货业绩要求：见竞价人须知前附表；

（6）履约信用要求：见竞价人须知前附表；

（7）其他要求：见竞价人须知前附表。

1.4.2竞价人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的企业；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消竞价资格的；

（4）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（5）两个及以上竞价人在同一包件存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系，或代理同一制造商的采购物资。

1.5 费用承担

竞价人准备和参加竞价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购竞价活动的各方应对采购文件和竞价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购竞价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 竞价预备会

本采购不召开竞价预备会。

1.10 分包、转包

本采购物资不允许分包、转包。

1.11 偏离

不允许竞价文件偏离采购文件的要求。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）竞价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规格书；

（6）竞价文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 竞价人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞价人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在竞价人须知前附表规定的澄清发送截止时间前以书面形式或竞价人须知前附表约定的形式发给所有购买采购文件的竞价人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞价截止时间不足1日，相应延长竞价截止时间。

2.2.3竞价人在收到澄清后，应在竞价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 采购文件的修改

2.3.1在竞价截止时间前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有竞价人。如果修改采购文件的时间距竞价截止时间不足1日，且修改内容影响竞价文件编制，应相应延长竞价截止时间。

2.3.2竞价人收到修改内容后，应在竞价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 竞价文件

3.1 竞价文件的组成

3.1.1竞价文件应包括下列内容：

- 竞价函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

（4）竞价保证金；

（5）资格审查资料；

（6）竞价报价资料；

（7）其他材料。

3.2 竞价报价

3.2.1 竞价人应按第七章竞价文件格的要求填写相应表格。

3.2.2 竞价报价为每包件物资的到站总价，包括出厂单价、运杂费。竞价人应按采购文件要求完成竞价物资报价表、物资描述表，表中各栏填写齐全（包括运距）。运杂费一栏应如实填写。

（1）出厂单价指在物资的生产所在地装车发运前的价格，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用。除竞价人须知前附表另有规定外，竞价人报出的出厂单价在合同有效期内必须保持固定有效，否则将导致竞价文件被拒绝。

（2）运杂费指竞价人把物资由生产所在地完好无损地运至采购人指定交货地点所发生的一切费用。需按采购文件要求提出详细具体的运输服务方案。

3.3 竞价有效期

3.3.1 在竞价人须知前附表规定的竞价有效期内，竞价人不得要求撤销或修改其竞价文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞价有效期的，采购人以书面形式通知所有竞价人延长竞价有效期。竞价人同意延长的，应相应延长其竞价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞价文件；竞价人拒绝延长的，其竞价失效，但竞价人有权收回其竞价保证金。

3.4 竞价保证金

3.4.1 竞价人在递交竞价文件之前，应按竞价人须知前附表规定的金额、担保形式和截止时间递交竞价保证金，并作为其竞价文件的组成部分。

3.4.2 竞价人不按本章第3.4.1项要求提交竞价保证金的，其竞价文件作废标处理。

3.4.3 公示结束后，向未被推荐为成交候选人且未出现3.4.4款情况的竞价人退还竞价保证金。采购人与成交人签订合同后5个工作日，向成交人和其他未出现3.4.4款情况的被推荐成交候选人退还竞价保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

（1）竞价人在规定的竞价有效期内撤销或修改其竞价文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）成交人未能履行采购文件约定的其他情况的。

3.5 资格审查资料

详见竞价公告要求。

3.6 竞价文件的编制

3.6.1 竞价文件应按第七章“竞价文件格式”进行编写，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨，要求提供清晰复印件的必须提供。如有必要，可以增加附页，作为竞价文件的组成部分。

3.6.2 竞价文件应当对采购文件有关交货期、交货地点、竞价有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 竞价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞价人的法定代表人或其被授权人签字并盖单位章。委托代理人签字的，竞价文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞价文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞价人须知前附表。

3.6.4 竞价文件正本一份，副本份数见竞价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本、副本不一致时，以正本为准。

3.6.5 竞价文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见竞价人须知前附表规定。

4. 竞价

4.1 竞价文件的密封和标记

4.1.1竞价人应将竞价文件正本（竞价文件封面应写明“正本”字样）、竞价文件副本（竞价文件封面应写明“副本”字样）封装在一个包装袋内。

4.1.2 密封件按竞价人须知前附表规定注明封套，并密封完好独立密封。未按本项要求密封和加写标记的竞价文件，采购人不予受理。

4.2 竞价文件的递交

4.2.1 竞价人应在竞价人须知前附表规定的递交时间内且在规定的竞价截止时间前递交竞价文件。

4.2.2 竞价人递交竞价文件的地点：见竞价人须知前附表。

4.2.3 除竞价人须知前附表另有规定外，竞价人所递交的竞价文件不予退还。

4.2.4 竞价人收到竞价文件后，向竞价人出具签收凭证。

4.2.5 存在下列情形之一的竞价文件，采购人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按本章第4.2.1项规定的递交时间内递交的；

（3）未按本章第4.1款规定密封和标识的。

4.3 竞价文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的竞价截止时间前，竞价人可以修改或撤回已递交的竞价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 竞价人修改或撤回已递交竞价文件的书面通知应按照要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为竞价文件的组成部分。修改的竞价文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开启

5.1 开启时间和地点

采购人在规定的竞价截止时间（开启时间）和竞价人须知前附表规定的地点开启。

5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣布开启纪律；

（2）按照竞价人须知前附表规定检查竞价文件的密封情况；

（3）按照竞价人须知前附表的规定确定并宣布竞价文件开启顺序；

（4）按照宣布的开启顺序当众开启，公布竞价人名称、包件号、竞价保证金的递交情况、竞价报价及其他内容，并记录在案；

（5）竞价人代表、采购人代表、唱标人、记录人等有关人员在开启记录上签字确认；

（6）开启结束。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞价人的主要人员的近亲属；

（2）与竞价人有经济利益关系，可能影响对竞价公正评审的；

（3）曾因在采购、评审以及其他与采购竞价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评审委员会推荐的成交候选人确定成交人，评审委员会推荐成交候选人的人数：1-3名。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的竞价有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的竞价人。

7.3 履约担保：无

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交人的竞价文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还竞价保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

竞价截止时间止，递交竞价文件的竞价人少于3个的，采购人应重新采购。

8.2 不再采购

按8.1规定重新采购后，竞价人仍少于3个的，按福建省高速市政工程有限公司有关规定进行采购。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购竞价活动中应当保密的情况和资料，不得与竞价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞价人的纪律要求

竞价人不得相互串通竞价或者与采购人串通竞价，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 监督

本项目的采购竞价活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

9.6 异议和投诉

9.6.1异议

（1）潜在竞价人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在竞价截止时间1日前提出。采购人应当自收到异议之日起1日内做出答复；做出答复前，应当暂停采购竞价活动。

（2）竞价人对开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人应当当场做出答复，并制作记录。

（3）竞价人或者其他利害关系人对依法必须采购项目的评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停采购竞价活动。

9.6.2投诉

（1）竞价人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（2）竞价人和其他利害关系人拟就采购文件、开启、公示的评审结果投诉的，应当按本章9.6.1项规定先向采购人提出异议。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞价人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞价人名称）：

（采购名称）         （采购编号）采购的评审委员会，对你方的竞价文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。

评审委员会

主任：（签字）

年    月    日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（采购名称）         （物资品种）评审委员会：

问题澄清通知（编号：              ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

竞价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

附件三：成交通知书

成交通知书

（成交人名称）：

你方于    （时间）    递交的   （采购名称）  （采购编号：              ）的竞价文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价：（   大写   ）。

请你方在接到本通知书之日起30日内至我司签订合同。

特此通知。

联 系 人：

联系电话：

地    址：

采购人：

授权人：

日  期：

附件四：成交结果通知书

成交结果通知书

我方已接受                  （成交人名称）于             （竞价日期）所递交的                （采购名称）                 （采购编号、物资品种、包件号）竞价文件，确定                 （成交人名称）为成交人。

特此通知！

采购人：（盖单位章）

授权人：（签字）

年    月    日

第三章  评审办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 评审委员会 | 评审委员会组成人数：3人以上单数 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 3.1 | 形式评审标准 | 竞价人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 竞价函、法定代表人授权委托书、竞价报价表、物资描述表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 竞价文件格式 | 符合第七章“竞价文件格式”的要求 |
|  |  | 竞价保证金 | 符合第二章“竞价人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 竞价文件的编制 | 符合第二章“竞价人须知”第3.6项规定 |
|  |  | 竞价文件份数 | 符合第二章“竞价人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 竞价文件密封和标记 | 符合第二章“竞价人须知”第4.1款规定 |
|  |  | 竞价文件递交 | 符合第二章“竞价人须知”第4.2款规定 |
|  |  | 竞价报价 | 符合第二章“竞价人须知”第3.2款规定。报价唯一，只能有一个有效报价。且竞价单价不得超过采购人制定的采购控制最高限价。 |
| 3.2 | 资格评审标准 | 营业范围 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 生产能力 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务能力 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 质量保证能力 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 供货业绩 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 履约信用要求 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞价人须知”第1.4.1项规定 |
| 3.3.1 | 商务评审标准 | 其他签字或盖章要求 | 符合第二章“竞价人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 竞价有效期 | 符合第二章“竞价人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 审计报告及财务报表 | 符合第二章“竞价人须知”第3.5.3项规定 |
|  |  | 供货业绩及证明 | 符合第二章“竞价人须知”第3.5.5项规定 |
|  |  | 组织供应、运输、售后服务方案 | 科学、合理、可靠 |
|  |  | 组织供应能力 | 满足采购物资供应需要 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |
| 3.3.2 | 技术评审标准 | 竞价物资规格型号 | 符合第五章“物资需求一览表”的要求 |
|  |  | 竞价产品质量检测合格报告 | 提供了符合采购文件要求的合格检测报告 |
|  |  | 生产能力 | 符合要求 |
|  |  | 主要技术指标和性能 | 符合第六章“技术规格书”的要求 |
| 3.3.3 | 重大 偏差 | 竞价人须知规定 的其他情况 | - 不接受报价修订和评审价的评审价评定的； - 生产商不满足采购文件要求的； - 未按第二章“竞价人须知”第3.5项规定在竞价文件正本中提供原件的清晰彩色扫描件的； - 未按采购文件要求提供相关承诺的； - 不符合采购文件对竞价物资报价要求的； - 已被列入不合格供应商名录的； - 采购文件约定的其他情况。 |
|  |  | …… | …… |

1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价评审法，即通过评审且经评审的竞价报价最低的竞价人为第一成交候选人的评审方法，但低于成本价的或超过采购人可以接受价格的除外。

2. 评审委员会

2.1采购人依法组建评审委员会，人数为3人以上单数。。

2.2评审委员会负责整个评审工作。如果评审委员会成员对审议事项存有不同意见，以评审委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评审委员会成员简单多数的意见为准。

2.3评审工作接受依法实施的监督。

3. 评审程序及评审标准

3.1形式评审标准：见评审办法前附表。

经形式评审不合格的竞价人的竞价按作废处理。只有通过了形式评审的竞价人才进行下一步的审查。

3.2资格评审标准：见评审办法前附表。

经资格评审不合格的竞价人的竞价按废标处理。只有通过了资格评审的竞价人才进行下一步的审查。

3.3商务、技术和报价评审

3.3.1 商务评审

审查竞价人是否根据采购文件的规定提供了要求的文件， 审核竞价文件是否实质性地符合采购文件的要求，商务审查的主要内容和要求详见评审办法前附表。

3.3.2 技术评审

审查竞价人是否根据采购文件的规定提供了技术文件，审核竞价文件是否实质性地符合采购文件的要求，技术审查的主要内容和要求详见评审办法前附表。

3.3.3 重大偏差

重大偏差是指那些对关键条文的偏离、保留或反对的条款，如接受将不能实现采购的目的，或将妨碍与满足采购文件要求的竞价进行公平比较的偏差。竞价文件有以下情况之一的属重大偏差：

（1）未按采购文件规定对竞价函、法定代表人授权委托书、竞价报价表、物资描述表签字、盖章的；

（2）无法定代表人出具授权委托书的（适用于授权代理人签署竞价文件的情况）；

（3）未按采购文件要求要求交纳竞价保证金的；

（4）竞价人递交二份或多份内容不同的竞价文件、或出现折扣报价、或一包多投、或提供虚假资料、或串通竞价的；

（5）竞价物资主要技术指标和性能不满足采购文件技术要求的；

（6）竞价物资规格型号与采购物资不符且不能满足采购物资要求的；

（7）出现采购人不能接受的条款和要求的，如付款条件、或拒绝出具履约担保或降低履约担保金额的、减少或减轻竞价人的责任和义务的；

（8）竞价文件中出现重大漏项的；

（9）在采购人所属集团公司及上级公司的项目中竞价或履约过程存在不良行为的；

（10）已被列入福建省高速市政工程有限公司及上级公司不合格供应商名录的；

（11）其他情况：见评审办法前附表；

竞价文件有上述情形之一的，按废标处理。

3.3.4 竞价报价的评审

3.3.4.1 算术性计算错误的修正

评审委员会按照以下规定对竞价报价进行算术性计算错误修正：

- 竞价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字金额为准，并修正数字表示的报价、合价。

- 如果单价和合价不符或合价与报价不符，以单价为准，修正合价，以合价为准，修正报价；但单价金额小数点有明显的错误除外。

- 对不同文字文本竞价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3.4.2 评审价的评定

- 本次采购物资的评审价以每包件物资的到站总价予以评定。

- 如果发现竞价供货范围有非实质性的遗漏，为便于公平比较，遗漏部分的价格要用同一个包件所有竞价中相同部分的最高报价计入评审价；

- 竞价报价按照评审委员会根据上述过程的修正值予以调整，竞价人应被视为受此约束。如果竞价人不接受修正过后的报价，其竞价将被拒绝；

- 报价分析：评审委员会对竞价报价进行评审，审查竞价报价是否明显低于成本价或明显高于市场价。

明显低于成本价的确认：如果竞价人的竞价报价明显低于成本价、或竞价报价明显低于其他竞价报价的，评审委员会将要求该竞价人做出书面说明和提供相关证明材料，竞价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该竞价人以低于成本价竞价。

明显高于市场价的确认：如果竞价人的竞价报价高于采购人所能接受的最高限价，评审委员会将要求该竞价人做出书面说明和提供相关证明材料，竞价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该竞价人以明显高于市场价竞价。

- 如果评审委员会在对竞价人报价修正中，竞价人修正后的竞价价低于竞价人开启时的唱标价，则以竞价人的唱标价为评审价进行排序。如果该竞价人最终成交，竞价人应承诺以修正后的报价与采购人签订合同，若竞价人不承诺，其竞价应被拒绝。

- 如果评审委员会在对竞价人报价修正中，竞价人修正后的竞价报价高于竞价人开启时的唱标价，则以竞价人修正后的竞价报价为评审价进行排序。如果该竞价人最终成交，竞价人应承诺以唱标价与采购人签订合同，若竞价人不承诺，其竞价应被拒绝。

- 本次采购物资的评审价以每包件物资的到站总价予以评定。按竞价人有效到站总价评审价由低到高的顺序进行排序。

- 如果在同一包件中，不同竞价人竞价报价的评审总价相同时，评审委员会将按照相同报价竞价人的企业注册资本金多的竞价人将被排序在前；若竞价总价和企业注册资本金仍相同，则通过随机抽取方式推荐成交候选人。

3.4竞价文件的澄清和补正

3.4.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞价人对所提交的竞价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变竞价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞价人的书面澄清、说明和补正属于竞价文件的组成部分。

3.4.3 评审委员会对竞价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞价人进一步澄清、说明或补正。

3.4.4 评审委员会有权要求有疑问的竞价人提供所需竞价文件的原件，不能在评审委员会规定的时间内提供完整原件的竞价文件应按废标处理。

3.5竞价文件的拒绝

评审委员会对竞价文件评审的结果进行汇总审核，对出现下列情况之一的竞价将被拒绝：

（1）低于成本价竞价的或明显高于市场价的；

（2）竞价报价超出采购人所能接受范围的；

（3）被确定为有重大偏差的；

（4）竞价人串通竞价、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式竞价的。

3.6评审结果

3.6.1 推荐成交候选人：评审委员会对通过资格审查、商务、技术、报价评审的竞价人，按照经评审的竞价报价由低到高的顺序推荐排序前1至3名的成交候选人。

3.6.3 完成评审报告：评审委员会按规定编制评审报告，对于需要向成交候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评审报告。评审报告由全体评审委员共同签字确认。

3.6.4 成交人的确定：被推荐的成交候选人中，采购人应确定排序第一者为成交人。如果排名第一的候选人放弃成交或因不可抗力提出放弃成交的，采购人应按成交候选人排序依序确定成交人。

3.7拒绝所有竞价

3.7.1 在评审过程中，出现下列情况之一的包件，评审委员会可以拒绝该包件的所有竞价，

（1）竞价人都不能通过评审；

（2）所有竞价报价超出采购人所能接受范围的；

（3）竞价人少于3个使得竞价明显缺乏竞争性的；

（4）经评审委员会证实竞价人串通竞价损害采购人利益的。

4. 评审工作纪律与保密要求

4.1评审工作应严格按照本评审办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）竞价人或者竞价人主要负责人的近亲属；

（2）与竞价人有经济利益关系，可能影响对竞价公正评审的；

（3）曾因在采购、评审以及其他与采购竞价有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。

4.3报价开启后，直至宣布授予合同为止，评审人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向竞价人或与该评审过程无关的其他人员泄漏。

4.4竞价人在竞价文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致竞价人的报价作废。

4.5评审工作结束后，与评审工作有关的所有资料包括竞价函、评审资料、评审办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回存档。

## 第三节 合同格式

建筑起重机械一体化专业分包合同

（合同编号：            ）

福建省住房和城乡建设厅

合同签订时间：2023 年 08月   日

建筑起重机械一体化专业分包合同

总承包人（以下称为“甲方”：） 福建省市政高速工程公司  (单位全称)

专业分包人（以下称为“乙方”：）                       (单位全称)

建机一体化企业名录批号：

安装资质证书号及等级：

依照《中华人民共和国民法典》及《建设工程安全生产管理条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第 166 号）等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平 和诚实信用的原则，经双方协商，就建筑起重机械一体化专业分包相关事宜达成协议如下：

第一条 工程项目及建筑起重机械概况

工程项目名称：永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目

工程项目地址：永春东平镇

工 程 规 模：本工程总建筑面积47035.75平方米（已建8612.87平方米，待建38422.88平方米），总计容建筑面积47508.85平方米（已建8612.87平方米，待建38895.98平方米），容积率0.60，建筑密度30%，绿地率15.0%。本次拟建工程包含2栋（1#、2#）冷藏库、1栋快递分拨仓库、1栋多功能仓库、1栋农产品交易中心、2栋（1#、2#）零担货运中心、3栋（1#、2#、3#）农产品直播孵化基地、1栋配电用房及配套大门、撬装加油点等。

质量安全：安全文明施工标准化合格、达到福建省市政高速工程公司以及经第三方检测评估合格。

| 幢号 | 建筑 高度 （m） | 机械 名称 | 规格 型号 | 安装 高度 （m） | 附墙 道数 | 计划进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 建机一体化专业分包的相关内容和要求

（一）建机一体化专业分包的相关内容：进入建筑起重机械一体化企业名录后，方可向总包单位提供建筑起重机械（详见上表），从事租赁、安装、拆卸、维修、保养服务，及根据甲方实际需求提供特种作业人员配套服务。

（二）建机一体化专业分包的要求：

1、设备要求：乙方应当提供安全有效、满足双方约定使用功能的机械设备，设备质量应当符合现行国家标准、行业标准，证件齐全。

塔吊设备、施工电梯设备必须是2020年以后出厂。

根据总体施工需要，在经与乙方商讨后，本工程所有的设备调整与分配由甲方唯一决定，乙方须无条件服从。

2、安装、拆卸、顶升、降节、锚固：

甲方应按项目施工进度并具备建筑起重机械进出场的条件，提前7天通知乙方进场安装、拆除。乙方接到甲方的通知及时安排安装、拆卸。乙方应在资质许可范围内，按照建筑起重机械安装、拆卸、顶升加节、降节、锚固专项施工方案及安全操作规程要求进行作业。在进行安装、拆卸、顶升加节、降节、锚固过程中乙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督和定期巡查。

3、维修：乙方应建立完善抢修制度，配置抢修车辆，及时受理并有效消除设备故障。因故障造成机械设备无法正常作业的，乙方接到甲方电话通知时起 2 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起6小时内未能修复的，自故障发生第 2 日起免收租金并赔偿损失直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方原因（违章指挥、违章作业、工地电压及断相等）造成的，甲方仍应支付停工期间的机械使用费并赔偿损失。

4、保养：乙方应加强建筑起重机械日常检查和维修保养并建立检查、维修保养档案。日常检查包括巡查月检和季检，应对建筑起重机械及其安全保护装置进行检查；维修保养应包括日常保养、定期保养、转场维修保养等工作。双方约定机械设备定期维修保养时间：每周不得少于3次，每次不得少于2小时，并提供维保照片。维修保养资料经甲方现场管理人员签字确认，并附带日期的照片方可有效，否则认同为没有保养(每周少于一次维保或维保走过场，维保后还存诸多问题或直观隐患问题的甲方可视为没有维保的，甲方有权采取经济处罚，处罚金每次1000-3000不等)。

5、人员：从事建筑起重机械各种特种作业人员必须持有建筑施工特种作业操作资格证书，不得违章作业。

根据施工进度需要，乙方派驻的司机与指挥人员必须无条件满足现场的正常上班以及加班要求，上班时间动态变化，具体另行通知。如果乙方司机人员上班不准时，每台机每个人迟到一小时罚款150元。

第三条 建机一体化专业分包费用计算及支付约定

1、甲、乙双方一致同意执行以下费用计算标准：塔式起重机 2 台（2020年-2023年范围内）、施工升降机 6 台（2020年-2023年范围内），要求有变频的；塔吊臂长以实际进场交底为准，塔式起重机、施工升降机进场前要全部油漆。

表1  机械相关费用表（1）

| 序号 | 机械 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 数 量 （台） | 建筑高度（m） | 税金(%) | 机械 使用费 含税金额(元/月/台)) | 税金(%) | 安装、拆卸 进、退场费 含税金额(元/次/台) | 出厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ125 (TCT6513-8A) |  | 2 |  | 9% |  | 9% |  | 2020-2023年 |
| 2 | 施工升降机 | SC200/ 200B |  | 6 |  | 9% |  | 9% |  | 2020-2023年 |

说明：①设备在施工现场发生的所有电费，均由甲方负责。

②初次安装以及安装到顶的所有包含政府部门检测费用由乙方负责。

③使用机械设备数量，以现场实际进场为准，相关费用以表1  机械相关费用表（1）为准。

表2 根据甲方实际需求乙方提供的配套特种作业人员工资计算表

| 序号 | 工种类别 | 人数 | 工资标准含税金额 （元/月/人） | 加班费含税金额（元/人/小时） | 税金(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔机司机 | 人数按需 （9小时/人/工日） |  |  | 9% | 司机由乙方负责招聘、签定劳动合同、持证上岗、交各种国家规定的保险，并对司机的安全责任负全责；工资费用乙方按要求造册做工资表委托总承包单位专户代发。 |
| 2 | 施工电梯司机 | 人数按需 （9小时/人/工日） |  |  | 9% |  |

乙方需根据甲方及相关部门要求，配备符合甲方现场需要的人员，若因乙方配备人员无法满足甲方现场施工需要，甲方有权要求乙方1日内更换符合甲方及相关部门要求的人员，逾期的按第七条违约责任第6点处理。

2、一体化专业分包费用的计算及支付方式：

1）经双方确认，机械设备使用费、特种作业人员使用费等费用以第三条第1小点单价相应计，设备进场数量及型号、出产日期以实际进场为准。乙方需在每月25日前向甲方指定人员上报本周期月（上个月26日至本月25日为一个周期月份）的机械设备及人员费用情况。甲方审核无误后，经甲方确认的款项应于次月5日前向乙方付清。机械设备进出场及安拆费用于进场安装检测合格且备案登记完后的次月 5 日前支付一半，于拆除退场后支付剩余一半。

3、按月计费项目若剩余天数不足月的，按照约定的月费用标准除以 30 天乘以实际天数计算。

4、塔吊司机费地下室至主体结构封顶按1.5人/台计取费用，主体结构封顶至报拆按1人/台计取费用。

- 5、支付方式:乙方应按甲方指定的账户出具9%增值税专用发票，甲方以银行现金转账方式支付。

- 6、甲方开票信息：

1）公司名称：

2）纳税人识别号：

3）公司地址：

4）电话：

5）开户行：

6）账号：

7）备注：发票备注栏注明工程名称和工程地点，格式如下：

项目名称：

项目地址：

- 开票人、付款人、复核人需填满，且不得为同一人。

- 7、乙方收款信息：

1）公司名称：

2）纳税人识别号：

3）公司地址：

4）电话：

5）开户行：

6）账号：

第四条 建机一体化专业分包期限

自本合同签订之日起至 现场全部塔吊拆除完毕 止。

1、甲方承诺建机一体化的专业分包期限按现场实际启用时间跟终止时间结算（以现场管理人员签发的启用与终止时间为准）。

2、如因工程需要延长分包期限，甲方继续使用合同机械，乙方没有提出异议的，除分包期限由双方另行确认之外，本合同其他条款继续生效及履行，甲方应按实际使用期间结算分包费用。

3、设备启用日和设备停用日按以下方式确认，作为本合同专业分包费用的计算依据。设备启用日和设备停用日由双方共同确认或通过其他相关资料进行认证。

1）设备启用日：机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并经质监站备案合格后经甲方书面通知之日为启用日。

2)设备停用日：以甲方书面通知乙方机械设备停止使用之日为机械停用日。

第五条  甲乙双方权利义务

一、甲方权利义务：

1、甲方指派以下人员为其工地履约代表，未经特别约定，项目经理有权代表甲方来全面履行本合同：

姓    名：         ，身份证号码：                            ，

职    务：         ，联系电话：                              ，

通信地址：                         ，Email                  。

- 2、甲方应当配备相应数量的机械设备管理人员（下称“机管员”），负责现场起重机械设备的安装（拆卸）、组织验收、检测委托、使用登记等相关工作，并负责定期或不定期地组织设备检查，督促专业分包单位办理安装拆卸告知手续，对设备进行安全装置、各工作机构的维护和保养，以及相关的工作。负责对司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底，并签订安全生产责任状。甲方机械设备管理人员见下列一览表：

| 姓名 | 身份证号码 | 通信地址 | Email | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：保证上述人员通信方式的准确性，若有变更应当立即电话告知乙方，并于 3 日内书面通知乙方。

3、甲方有权要求乙方按照合同约定提供安全有效的机械设备及相应的安装、拆卸、顶升（降）加节、锚固、维护、保养一体化服务。若因乙方原因导致机械设备毁损丢失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，乙方应按照每台机每天1000.00 元的标准向甲方作出赔偿。

4、甲方应当为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械其附件如电缆等在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全，如因甲方原因造成机械设备毁损部件丢失的应赔偿乙方损失。

5、甲方应负责提供配电箱（房）至机械设备基础30米范围内；配电箱至机械设备的电源线由乙方提供，电源线应采用“三相五线”制；专用开关箱由乙方提供，应符合“一机一闸一漏一箱”；乙方需配备设备使用中所需对讲机（不少于10部可正常工作使用）以及各种配套吊运材料的吊斗、索具，（乙方提供的电源线及专用开关箱必须符合规范要求，否则由甲方统一购买费用由乙方承担）。

6、甲方应积极配合乙方进行机械设备的安装和拆卸工作：

1）组织会同乙方研究确定机械设备的安装位置。负责基础的设计与施工（含桩基、承台、设备基础预埋件和电气接地装置的埋设），并在设备安装前组织有关单位对机械设备基础进行验收。同时，负责基础的日常维护和检查工作。

2）负责提供的机械设备基础内业技术资料包括：机械设备基础设计图、验收合格相关资料、基础砼试块报告、钢筋、预埋件隐蔽部分验收记录等。

3）机械设备进场安装、拆卸退场前，负责做好进(退)场道路压实，作业场地的平整，周边障碍物（含外架）的清除等工作。

4）机械设备安装完毕，委托检测单位进行检测；检测合格后组织专业分包单位、监理单位等有关单位进行验收，并及时办理使用登记。验收合格后方可投入使用，未经验收或验收不合格的不得使用。

5）机械设备使用过程中若需顶升附着，应提前 二日通知乙方，以便乙方统筹安排；附着安装前，应按乙方编制的《附着顶升方案》做好附着铁件预埋；附着铁件预埋后，应派架子工在预埋铁件相应高度处搭设附着安装人员操作防护平台。附着后组织验收，验收合格后方可使用。

7、按照合同约定的时间、方式及金额支付约定的专业分包费用。

8、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。

9、若因施工场地和环境限制、建筑结构影响等原因，造成设备无法按设备使用说明书进行附着锚固，以及附墙杆长度、宽度及角度超过设备使用说明书范围及要求，造成需要重新制作附墙杆件以及专家论证的，由此产生的相关费用均由乙方负责。

10、应于次月5日前对上月分包费用对账确认，收到乙方提交的对账函件后逾期 7 日未作确认的，视为对乙方提交的对账金额无异议。

11、乙方机械设备退场时必须将预埋件等清理干净。

二、乙方权利义务：

1、指派以下人员作为专业分包施工现场负责人，未经特别约定，其有权代表乙方来行使除领取分包款项以外的其他分包合同权利、义务：

专业施工现场负责人姓名：        ，身份证号码：                   ，

职    务：       ， 联系电话：               ，

Email：          ， 通信地址：                。

注：保证上述人员通迅方式的准确性，若有变更应当立即电话告知乙方，并于 3 日内书面通知甲方。

2、有权按照合同约定收取建机一体化专业分包合同约定的相关费用。

3、机械进场前，应进行维护和保养，保证进场机械设备的完好性和使用功能。

4、负责提供机械设备内业技术资料，包括：机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书；营业执照（复印件）、相应安装资质、安全生产许可证、建机一体化企业名录批文等；安拆管理人员证、安拆特种作业人员证书、辅助起重机械资料及其特种作业人员证书；安拆专项施工方案、安拆安全事故应急救援预案；定期检查、维护保养记录等。乙方负责配备司索信号工证件人员、特种作业操作证及相关部门要求甲乙方需配备的证件人员，相关部门检查时需按时携带相关证件出场配合检查。

5、乙方应当按照合同约定完成机械设备安装拆卸工作：

1）乙方应负责提供设备技术性能表、基础和预埋件定位图。提供合格基础预埋件、附着铁件预埋，并派人配合甲方做好设备基础预埋、附着铁件预埋的工作。

2）负责根据工程及设备情况编制安拆专项施工方案，经本单位技术负责人审批签字后，报施工及监理单位审核，并告知当地建设行政主管部门后方可进行安拆作业。

3）负责按专项《方案》组织安拆人员进行机械设备的进场安装、顶升加节、附着锚固、拆卸、退场等工作，并在双方约定的时间内完成作业。

4）塔吊及施工电梯附着件必须为原厂家生产并检测合格的，如超长需要专家认证的，乙方负责相关设计及审批费用，附着件的附着数量需要满足规范要求或甲方施工需要，不得要求增加费用。

5）机械设备安装完毕，负责按照安全技术标准及使用说明书的有关要求对机械设备进行自检、调试和试运转，并出具安装质量自检合格证书。

6、负责机械设备在分包期限内每月定期检查、日常维护和保养工作，不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。现场发现问题后，反馈至乙方公司必须在1小时内解决。

7、负责机械设备在检查时发现的问题及隐患的及时整改，并承担相关行政部门对乙方的机械设备扣分处罚和相关费用。如果因乙方原因造成甲方在检查中被扣分时，乙方需协调复评，消除扣分影响，同时甲方有权按每扣一分在乙方工程款中扣壹万元的处罚，若给甲方造成其他损失的，乙方单方面承担相应经济及法律责任。

8、负责第三方对设备检查或检测发现问题和隐患的及时整改和反馈。第三方（含政府主管部门）检查时，乙方必须派出业务精通、经验丰富的专业人员全程配合检查。

9、乙方应保障其提供的机械设备整机以及配件、预埋件的安全性，并提供相应合格证明。不得违反法律法规的相关规定提供不合格产品。每台塔吊应无偿提供5部对讲机，本项目至少保证10部可正常使用的对讲机。

10、若甲方逾期支付分包合同相关费用逾期达到 90 日时，乙方已经书面通知并经甲方确认后，有权暂停甲方使用机械设备，直至欠款付清之日。

11、乙方应于次月 5 日前与甲方对账，确认上月分包费用。逾期 7 日仍未确认对方提交的对账函件的，视为对甲方提出的对账金额无异议。

12、乙方根据设备的特点，补充对机械设备投保建机财产综合险（建机财产险、机损险、第三者责任险和雇主责任险）。

13、乙方需自行为投入本工程的人员购买必要的团体意外伤害保险，每个人的保额应不小于150万元，保险有效期应覆盖本工程工期。乙方人员出现意外情况，乙方需单方面承担一切责任。为乙方司机及指挥配备劳保用具及防暑用品，操作室应配备电风扇或空调。乙方及乙方进场人员的食宿自理，费用乙方已考虑在综合单价里。

第六条 甲乙双方安全职责

一、甲方安全职责

1、甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。

2、施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。

3、甲方负责制定机械设备周边的高压线、障碍物的防护措施，并按规范要求负责做好安全防护工作。

4、甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

5、吊钩以下的吊具、索具等辅助用具由甲方提供并保证使用安全。

6、甲方应根据不同施工阶段、周围环境及季节、气候的变化（如台风天气）等对建筑起重机械采取必要的安全保护措施，确保设备的安全使用。

7、甲方负责进入现场的特殊工种操作人员的安全教育与宣传工作；协助监督进入施工现场实施安装（拆卸）、顶升加节（下降减节）、锚固等人员到位、安全防护等安全措施的实施。

二、乙方安全职责

1、负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。

2、乙方组织机械设备安拆、顶升加节、附着锚固作业必须按岗位配备人员和工具，作业应在白天或照明良好的夜间进行，并做好每个环节的安全教育和安全防护工作，不得在大风（12m/s 以上），浓雾和雨雪天气进行作业。

3、在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械相关作业人员的安全负责。

4、当机械设备出现故障或者发生异常情况时，应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

5、乙方在安拆或附着顶升前，应对吊具、索具以及机械设备和辅助设备进行全面检查，确认安全可靠后方可开始作业。

6、乙方应按时对设备进行日检、巡检、月检，及时对安全隐患和机械故障进行整改，并做好记录。

7、乙方因安装资质等级不能完成设备安装（拆卸）时，负责请高等级的安装企业进行安装作业，须签有安装（拆卸）合同和安全协议书，且须负责安装（拆卸）过程的管理。

8、乙方协助甲方对乙方进入现场的特殊工种操作人员的安全教育与宣传工作；乙方负责监督进入施工现场实施安装（拆卸）、顶升加节（下降减节）、锚固等人员到位、安全防护等安全措施的实施，并承担乙方进入现场人员所有安全责任包括经济责任。

三、甲乙双方共同安全职责

1、本着谁违章谁承担责任的原则，甲乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作，严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。

2、在分包期间，由乙方指派的作业人员应当遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从及配合甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。

3、甲乙双方均有义务对进入施工现场的操作人员、安装（拆卸）人员、维修保养人员进行安全教育、监察，确保安全设施到位。

4、在施工作业中，双方均不得以任何理由对设备安全装置进行工作性能放大的调整。

四、工资发放：

塔吊、施工电梯司机工资按月发放，乙方统一委托甲方公司专户代发（工人取得的收入达到纳税标准的，由甲方代扣代缴个人所得税，个人所得税由乙方全部承担）。乙方人员工资随每个月租金合并申报，统一开具税率为9%的增值税专用发票。所有进场人员均需按甲方公司劳务实名制要求做好登记，乙方需在每月甲方约定的时间前，按甲方公司要求造册做工资表，交由甲方统一代发工资。

第七条  违约责任

1、若甲方未按合同约定支付分包合同费用的，逾期满 90 日未支付的，经甲方书面确认后，乙方有权暂停甲方使用机械设备直至欠款付清之日止。

2、按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场安装超过 拾 日，乙方有权解除合同并向甲方收取违约金 / 元。

3、甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备，致使机械设备严重损坏的，乙方有权要求甲方按价赔偿。

4、任何一方变更工地履约代表未及时通知对方，导致对方工作延误其安全责任、经济责任等，由违约方承担。

5、乙方未按合同约定日期提供机械设备或提供的设备规格型号与合同约定不符的，应按照每逾期一日每台次1000.00元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满 20 日的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方按签订合同总价的 10%  赔偿损失。

6、在合同期间因乙方原因（包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外）导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的机械使用费外，可要求乙方支付每台次500.00元/日的违约金。累计停工超过 20 日的，甲方有权解除合同并要求乙方按分包合同总价的 30% 赔偿损失。

7、因乙方原因引起质量安全事故，乙方承担由此产生的一切经济法律责任，并向甲方支付本分包合同总价的 30% 的违约金。

第八条  不可抗力

当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任；当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起壹拾伍日内向对方当事人提供证明。

第九条  争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，无法协商、调解的，按下列第  1  种方式解决。

1、向甲方住所地人民法院提出诉讼解决；

2、向     /    仲裁委员会申请仲裁。

第十条  其它条款

1、本合同自双方法定代表人签字（或盖章）并盖单位公章之日起生效。本合同一式肆份甲方 贰  份，乙方  贰  份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3．合同签订地：福建省永春县东平镇。

4．其他约定：

- 合同签订生效后，乙方不得将本合同权利义务向第三方转让。否则，除转让无效外，乙方还应按甲方按本分包合同总价的 30% 向甲方支付违约金。

- 因乙方承包的分项工程，导致相关部门扣分或处罚的，乙方需单方面承担因此导致的全部责任和损失。

- 乙方需在合同签订前，就合同约定分项工程涉费细项，与甲方商定并在合同中明确。若因合同未明确的新增单价细项，甲方结合市场询价有单方面定价权，乙方同意遵照执行。

- 特别约定：签订本合同、补充协议及双方其他经济合同，仅有自然人签字未盖甲方公章（或合同章），此合同对甲方不产生法律效力。

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日                           年    月    日

安全生产合同

甲方：福建省高速市政工程有限公司

乙方：

为在  劳务合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方福建省高速市政工程有限公司与乙方       ，经甲乙双方平等协商，特此签订安全生产合同。

第一条  甲方安全责任

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

7.乙方在施工中发生本施工工程事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

9.发生以下情况停工整顿，因乙方过错停工造成的违约责任由乙方承担：

- （1）发生人身伤亡事故，乙方承担事故主要责任；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第二条  乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，因施工组织不当，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.乙方应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.乙方应按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关规定，建立健全安全生产责任制，现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。

4.乙方应按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关规定，投入安全生产费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各种安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特殊作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.乙方的操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

9.乙方施工过程中发生人生伤亡等安全事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、事故信息快报等向上级主管部门报告；如发生国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》中所规定的特大安全事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

10.乙方除对易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

11.乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

12.乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

13.乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

14.乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

15.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

16.乙方在施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

第三条  安全生产检查、考核与评比

甲方在日常安全检查中发现乙方在安全生产方面存在以下问题，视情节和性质严重程度，甲方可以对乙方处于50-5000元的经济处罚，并从给乙方的计量支付款中扣除：

1.由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方赔偿对方或第三方因此造成的损失。

2.乙方现场作业人员有“三违”行为的，甲方有权要求乙方停止施工，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3.乙方未设置安全生产管理人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要。

4.乙方在施工过程中发生人身伤亡等安全责任事故并且存在隐瞒行为。

甲方可对本项目安全生产进行必要的考核评比，若乙方安全生产到位，所在施工路段未发生安全生产事故，甲方可给予通报表彰，并给予适当的物质奖励；若乙方安全生产管理不到位，存在安全隐患或发生重大事故，甲方可按照施工合同条款和本合同的约定追究乙方责任。

第四条  附则

本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份。由双方法定代表人或授权的代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：         或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年  月  日

质量承诺书

致：福建省高速市政工程有限公司

现对质量承诺如下：

在施工过程中，我方一定严格要求工班中的每一个成员，一定严格按照贵方施工设计图及配套图纸、相关施工技术规范、技术交底书等有关规定组织施工，执行贵方制定的项目质量计划规定，工程质量等级为合格。接受贵方管理人员及现场派驻代表的指导和监督，并承诺不违规操作，不使用不合格材料、机械等对本合同工程质量造成影响，

如贵方发现我方违反本承诺时，我方自动退场，接受贵方解除合同的处理，并承担因此所造成的一切经济损失和民事责任以及刑事责任。

特此承诺！

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：

年    月    日

廉政合同

甲方：福建省高速市政工程有限公司

乙方：

为加强高速公路工程项目的廉政建设，规范高速公路工程建设中甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关法律法规关于工程建设廉政规定和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》的规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的 劳务合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

（六）严禁组织乙方参与赌博活动，不准出入乙方安排的私人会所。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以建议交通工程建设主管部门给予乙方限制其一至三年内不得进入福建省交通工程建设市场的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。日常监管由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为             劳务合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条  本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份。由双方法定代表人或授权的代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：        或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年  月  日

# 第五章 技术规格

- （一）竞价人应提供的技术资料

1.生产和检验采购物资所执行的技术标准号。

- （二）竞价物资详细的运输和供应方案

1．竞价人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

2．竞价人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和供货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量、保质供应的具体措施。

第六章  竞价文件格式

项目

（采购编号：              ）

- 竞 价 文 件

竞价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月      日

（一）竞价函

致：                                         （采购人）

我方已经仔细阅读       （采购编号）的采购文件，我方同意采购人在采购文件中对我方的约束。我方愿意参加     （采购名称）的竞价，并已按照采购文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交竞价文件（正本一份，副本     份），若成交我方将以此作为提供物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,并愿以与竞价报价表相一致的合价总计人民币（小写）           元整（大写                 元整）参加竞价。我方将按照采购文件的要求，提供并交付与其相一致的物资和服务。

我方保证：如果我方的竞价被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足采购文件的要求，将严格执行采购文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方竞价文件中提出的各项承诺。

我方同意竞价文件在竞价人须知规定的竞价有效期内保持有效，对我方具有约束力，并可随时接受成交。

我方慎重保证：竞价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位竞价作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本竞价函、采购人的书面通知及成交通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价的竞价文件或收到的任何竞价文件。

竞价人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）

日期：         年    月    日

### （二）法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：                 （盖单位章）

日期：       年       月       日

备注：后附法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，加盖单位章。

- 法定代表人授权书

（采购人名称）      ：

竞价人全称  法定代表人         授权 （竞价人代表姓名）  为竞价人代表，代表本公司参加贵处组织的                     项目（采购编号       ）采购活动，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜。竞价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。竞价人代表无转委权。特此授权。

竞价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：       电话：

授权方：

竞价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方：

竞价人代表签字：

日     期：

注：附法定代表人及被授权代理人的有效身份证复印件，加盖单位章。

### （四）竞价保证金

竞价人应按采购文件要求提交竞价保证金，否则其竞价将被拒绝。

竞价人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：           （签字或盖章）

日期：      年       月          日

### （五）资格审查资料

#### 5.1竞价人基本情况表

| 竞价人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 固定电话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 手 机 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 注册资本金 |  |
| 营业执照注册号 （统一社会信用代码） |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

注：1.竞价人应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料（包含营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证等证明材料）。

竞价人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：           （签字或盖章）

日期：      年       月          日

5.2供货业绩要求：竞价人需提供一个近三年（2020年8月-至今）建筑起重机械一体化（塔式起重机、施工升降机、垂直运输设备类）施工业绩（以提供的施工合同或结算资料作为证明材料）。

#### 5.3履约信用证明

采购编号：

| 项目 | 竞价人情况说明 |
| --- | --- |
| 自2020年1月1日以来在福建省高速公路采购中出现过在竞价有效期内撤回竞价、放弃成交、挂靠竞价、围标串标等行为且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准）； | 未存在上述情况 |
| 被省级及以上交通运输主管部门取消采购项目所在地的竞价资格且处于有效期内； | 未存在上述情况 |
| 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； | 未存在上述情况 |
| 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； | 未存在上述情况 |
| 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的； | 未存在上述情况 |
| 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单； | 未存在上述情况 |
| 自竞价文件递交之日起前1年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录； | 未存在上述情况 |
| 法律法规或竞价人须知规定的其他情形。 | 未存在上述情况 |

注：1.竞价人应逐条说明其信誉情况。

- 应附竞价人在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单、在国家企业信用信息公示系统网中的网页截图。

竞价人名称：                               （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                   （签字或盖章）

日期：      年      月       日

#### 5.4其他

#### 竞价人认为须提供的其他资料

#### 5.4.1竞价人需被列入福建省建筑起重机械一体化企业名录证明材料

- 竞价报价资料

| 序号 | 机械 名称 | 规格/型号/品牌 | 数量(台) | 暂定使用期限（月） | 增值税税率 | 机械设备使用费（含维保）（元/月/台） | 进出场、安装、拆卸费 （元/台） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | 型号QTZ125 (TCT6513-8A) | 2 | 5 | 9% |  |  |  |
| 2 | 施工升降机 | 型号SC200/ 200B | 6 | 5 | 9% |  |  |  |
| 3 | 260吨吊车费包干价 （1#分拨仓库塔吊安拆离主楼30米，需吊车配合安拆） |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械合计金额：¥ 元 |  |  |  |  | 大写金额： |  |  |  |
| 说明： 1、机械出厂时间需是2020年以后生产的机械设备。 2、机械使用费包括：安装及拆卸过程中使用的所有辅助设备吊装费用25吨及以下汽车吊、机械预埋件材料及安装费用、顶升加节材料及安装费用、锚固材料及安装费用、告知及使用登记等备案及四方验收配合费、维护、保养材料及安装费用；进出场、安装、拆卸费每台只计一次。其中塔式起重机机械设备使用费不得高于18000元/月/台、进出场、安装、拆卸费不高于25000元/台；施工升降机设备使用费不得高于9000元/月/台、进出场、安装、拆卸费不高于12000元/台；260吨吊车费包干价不高于18000元。 - 3、机械使用费和安拆费报价均为含税价(含9%机械租赁专用发票)，费用由成交人开具含9%机械租赁专用发票增值税专用发票。 - 4、需符合现行国家标准、行业标准，证件齐全。 ①安装及拆卸过程中须使用辅助起重设备吊装的，由竞价人负责并承担。②设备在施工现场发生的所有电费，均由采购人负责。③检测费用由竞价人负责。④竞价人负责配备每台施工升降机专用电箱或者委托采购人统一采购费用由竞价人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套特种作业人员 |  |  | 暂定人数 | 暂定工作期限（月） | 增值税税率 | 工资标准含税金额 （元/月/人） | 加班费含税金额 （元/人/小时） | 合价（元/月） |
| 塔机司机 |  |  | 3 | 5 | 9% |  |  |  |
| 施工电梯司机 |  |  | 6 | 5 | 9% |  |  |  |
| 人工合计金额：¥ 元 |  |  |  |  | 大写金额： |  |  |  |
| 说明： - 1、特种作业人员每日工作9小时/工日，每月工作30个日历天数/人/月；塔机司机不高于8000元/月/人、施工电梯司机不高于5000元/月/人、加班费不得高于30元/小时，时间依据现场管理人员指令及签认为准。 - 2、人员费用需含税报价，该费用由中标人按月在约定时间造册委托总承包单位专户代发工资，人员加班时长及开工时间依据采购人现场管理人员指令为准。 3、按月计费项目若剩余天数不足月的，按照约定的月费用标准除以30天乘以实际天数计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额(机械+人工)：¥ 元 |  |  |  |  | 大写金额： |  |  |  |

竞价人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人：                          （签字或盖章）

日期：      年      月       日

### （七）其他材料

#### 7.1承诺书

致：                                     （采购人名称）

作为竞价人，我公司就本次竞价作出以下承诺：

1.我公司完全接受采购文件关于竞价人的所有要求和相应规定。

2.我公司承诺，买方使用我公司供应的物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，我公司应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。我公司保证对所供物资享有完整的所有权，不存在影响买方利益的抵押等他物权。

3.我公司完全接受评审小组根据采购文件第三章《评审细则》3.5.2款的规定，修正和评定评审价。若我公司成交，如果修正后的竞价价低于竞价报价，以修正后的报价与采购人签订合同；如果修正后的竞价价高于竞价报价，以竞价报价与采购人签订合同。

4.若我公司成交，在接到成交通知书后，无不可抗力因素放弃成交或拒绝签约，采购人有权扣除我公司的竞价保证金，并将我公司纳入福建省高速市政工程有限公司及其上级公司的《不合格物资供应商名录》。

5.若我公司成交，以履约保函形式递交履约担保时，将完全按照采购文件提供的履约保函格式及相关要求递交，若递交的履约保函格式与采购文件原格式不符，采购人有权拒绝。

6.若我公司成交，将根据采购文件有关条款的要求，同意采购人在施工现场按随机取样进行型式检验；若型式检验不合格须进行复检，复检费用由我方负责；如复检不合格按退货处理，由此引起的其他责任按相关规定处理。

竞价人名称（公章）

法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）

日期：       年    月     日

#### 7.2保障供应承诺

致：                                       （采购人）

作为竞价人，我公司就保证施工生产做出保障供应承诺，并保证所供物资质量符合国家标准，运输过程中安全、环保达到国家规定的相关要求。具体承诺如下：

- 若我公司成交，接到成交通知书之后，我公司承诺在合同签订期间，无条件（不可抗因素除外）保证按买方（使用单位）的要求，根据物资需求计划全力保证物资供应。若不能保证供应，竞价保证金可以不予退还。

- 若我公司成交，在合同签订后，我公司会严格按照买方（使用单位）的物资需求计划及时组织物资供应，若不能保证供应（不可抗力因素除外），买方有权扣除我公司的履约保证金，并将我公司纳入福建省高速市政工程有限公司及其上级公司的《不合格供应商名录》，且买方有权从其他供应商处采购延迟供应的物资，由此增加的费用我公司承诺可以从前期未支付货款或履约保证金中扣除。

- 若我公司成交，编制切实有效的组织供应服务方案，以保证买方（施工单位）的物资需求计划得以按时供应。若不能保证供应，买方有权扣除我公司的履约保证金，并将我公司纳入福建省高速市政工程有限公司及其上级公司的《不合格供应商名录》，且买方有权从其他供应商处采购延迟供应的物资，由此增加的费用我公司承诺可以从前期未支付货款或履约保证金中扣除。

竞价人名称（公章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

日期：       年    月     日

#### 7.3其他资质、证明材料或承诺

承诺包含但不限于采购文件中要求竞价人做出的承诺。